德感工业园德利克380V临时施工用电工程

随

机

抽

取

文

件

发包单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

二○一九年六月

目录

第一篇  公告

第二篇  报名附件

第三篇  合同模板

第一篇  随机抽取公告

本次随机抽取项目为德感工业园德利克380V临时施工用电工程，发包人为重庆市德感工业园区建设有限公司，建设资金：业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备随机抽取条件，现对德感工业园德利克380V临时施工用电工程进行随机抽取。

一、项目内容：

（一）项目业主：重庆市德感工业园区建设有限公司

（二）项目建设地址：德感工业园

（三）项目概况及内容：

为满足江津区德感工业园德利克建设期间的施工用电，需为其搭接380V低压电缆至其厂区红线边缘，主要包括739mYJLV22-4*185+1*95电力电缆及其中间头、终端头的安装，具体详见工程量清单。

（四）工期：15日历天

二、发包合同价

本项目发包合同价为99188.63元（大写：玖万玖仟壹佰捌拾捌元陆角叁分），其中安全文明施工费为2385.73元。最终以实际完成工程量的结算金额为准。

三、随机抽取时间、地点

随机抽取公告挂网时间：2019年6月11日至2019年6月12日

报名资料递交时间： 2019年6月12日17：00至17：30期间

随机抽取时间：2019年6月12日17：30

报名及随机抽取地点：德感工业园招标采购办414

四、报名相关要求：

（一）凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以随机抽取文件中报名附件要求的格式内容为准（所有要求提供的资料原件备查）。

（二）报名资料需用文件袋密封，文件袋封面需写明项目名称和单位法定代表人签字并加盖单位公章，否则拒收报名资料。

（三）报名资料必须按随机抽取文件编制，否则作无效标处理；报名资料经审核无误后,在合格的报名单位中随机抽取一家候选单位。

五、随机抽取须知

（一）报名单位须具备输变电工程专业承包叁级及以上资质并在江津区工程建设项目备选承包商信息库中登记备案。

（二）报名单位对公告要求有异议的，应向发包人提出质疑。质疑于2019年6月12日中午12时前书面提交，未书面提交的不予以答复。发包人将质疑回复及补遗于德感工业园网站进行公布，报名单位自行关注网站情况。

六、中选企业确定原则：

（一）本项目采用优先随机抽取自愿报名的投标人原则，该原则具体为：优先在报名的单位中随机抽取一家为中选人，如果参与报名的只有一家，则不再随机抽取，直接确定其为中选人。

（二）发出中选通知书前，发包人将对报名单位资质证明原件再次进行审验，审验通过后向其发出中标通知书，若审验未通过则取消其候选资格。

（三）抽取结果在德感工业园网站上进行公示，中选结果公示期为1日，公示期满无异议，中选人前往我单位领取中选通知书。

七、工程款支付办法

本工程无工程预付款，不支付工程进度款，工程竣工验收合格、通电运行、完善相关结算资料并完成审计后十日内支付至工程结算价总额的90%。余款10%作为质保金，在竣工验收合格后一年质保期满后10日内无息结清。

八、合同签订

中选单位必须在中选通知书发出后3个工作日内，与发包人签订合同。如未按时签订合同手续，由发包人根据随机抽取顺序另行确定单位。

发包人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联系人：凤老师	    电话：023-47844982

第二篇   报名附件

项目

投

标

报

名

资

料

报名单位（盖章）：

单位法定代表人签字：

投标报名时间：        年         月        日

一、报名函

发包单位：

（报名单位）系中华人民共和国合法企业，注册地址：      ，我方就            项目参与报名随机抽取郑重声明如下：

一、我方提交的所有资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方保证项目工期为        。

三、项目合同价为：        （大写：    ），其中安全文明施工费为      元。最终以实际完成工程量的结算金额为准。

四、如果我方成为随机抽取的中选人，我方将严格按照《合同法》等相关法律法规及合同条款承担我方责任。

报名单位：盖章

年    月   日

二、营业执照（复印件）

三、资质复印件

四、法定代表人身份证明

报名单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：    	系 	   （报名单位）的法定代表人。

特此证明。

报名单位：          （盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （报名单位名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的                     项目随机抽取报名活动。授权代理人在本次报名过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：      （签字或盖章）

性   别：         年 龄：    岁

授权代理人联系电话：

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

报名单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

| 授权代理人身份证正面复印件 | 授权代理人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

六、其他相关资料

第三篇  合同模板

德感工业园德里克380V临时配电工程

施工合同

发  包  方：重庆市德感工业园区建设有限公司（简称甲方）

承  包  方：                              （简称乙方）

发包人为保障德里克项目建设期间的施工用电，现将德感工业园德里克380V临时施工用电工程(以下简称“本工程”)，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下合同。

一、工程概况

1.工程名称： 德感工业园德利克380V临时施工用电工程

2.工程地点：德感工业园

3.建设内容包含：为满足江津区德感工业园德利克建设期间的施工用电，需为其搭接380V低压电缆至其厂区红线边缘，主要包括739mYJLV22-4*185+1*95电力电缆及其中间头、终端头的安装，具体详见工程量清单。

4.本工程施工用地征用协调、青苗补偿、障碍排除等部分由发包方负责解决。

二、合同价：¥       元（大写：           ），其中，安全文明施工费为          元，最终以实际完成工程量的结算金额为准。

三、工期：  15 日历天。除人力无法抗拒的自然灾害外，工期不作调整，若乙方未按期完工，则乙方向甲方每天支付合同总金额的3‰作为违约金。

四、质量标准

1.工程质量标准为合格工程，其技术标准除应达到施工设计图纸和相关规范的有关要求。

2.本工程质保期一年，自本次施工经业主及供电部门验收合格之日起开始计算，保修期内除甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏，乙方不承担保修责任；乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修，其设备维修费及工时费由甲方支付外，其余产品的相关问题均是乙方质保范围。

五、履约保证金缴纳及退还

1.缴纳金额：合同价的10%

2.缴纳方式：银行转账

收款单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

账    号：31140601040001956，

开 户 行：农行重庆德感支行

3.缴纳时间：领取中选通知书后三个工作日内，签订合同之前。

退还时间：本项目竣工验收合格后10日内退还，不计息。

六、款结算方式

1.本工程无工程预付款，不支付工程进度款，工程竣工验收合格、通电运行、完善相关结算资料并完成审计后十日内支付至工程结算价总额的90%。余款10%作为质保金，在竣工验收合格后一年质保期满后10日内无息结清。

七、结算原则

工程结算价=∑(子项综合单价×子项工程量)+措施项目费+其他项目费+规费+税金+设计变更及原招标范围外新增减项目价款+合同约定其它费用。

其中：

子项工程量：指该分部分项目工程的实际完成工程量，均须经发包人承包人双方计量签证进行确认。

子项综合单价：指本合同价款中约定的子项综合单价，详见合同工程量清单。

变更的计价原则：

发包人有权对工程实施变更，承包人不得因工程变更致使工程量增加或者减少而调整综合单价。工程变更、施工过程中出现新增项目价款结算办法：工程设计变更工程施工中出现新增项目，涉及工程价款调整的，调整方法如下：

A.工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行。（类似子项目是指项目特征和工作内容2/3以上相同的项目）；

B：已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价。

C：已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、按重庆市2018年计价定额和配套造价文件进行组价，再按照中标价与最高限价同比例下浮（除安全文明施工专项费、税金、规费外）。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：按预算报告预算原则执行。

八、双方职责

（一）发包方职责

1.委派            为现场代表，全权负责施工现场管理。

2.承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

3.提供施工设计图等工程技术资料。

4.发包方提供水、电，同时指定水电接口，由承包人自行接至施工现场。

（二）承包方职责

1.委派             为项目负责人，全权负责该建设工程施工管理事宜。项目人员必须驻工地现场实施现场管理，并按时参加各类工作会议。

2.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。必须按照相关技术规范的要求组织工程施工，工程质量必须达到合格及以上验收标准。

3.自行办理本工程“建筑工程一切险”、“第三方责任险”等按照有关规定必须办理职工工伤保险和意外伤害保险的各项保险。相关费用已在合同综合单价和总价当中列入，应由承包方自理。

4.工程竣工验收合格后，承包人应在30日内以书面方式向发包人申请办理竣工结算。并向发包人送交完整的工程竣工资料(一式三份并制成电子文档)以及工程结算资料 (一式三份并制成电子文档)。

5.乙方全权负责向当地电力主管部门提交工程施工所需资料，并协调办理通电、验收相关手续。

九、安全责任及其他

1.承包方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，严格按照安全标准组织施工，确保施工安全和杜绝安全事故的发生。施工过程中的一切质量及安全事故，责任概由乙方全部责任。

2.承包方应对施工现场作业人员进行入场安全教育，特种作业必须持证上岗，由于承包方安全措施不得力、不到位造成事故或危及、损坏他人财产而带来的相关责任及费用，由承包方自行承担。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方另行约定并签订补充协议。

十、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等效力。双方签章后生效，结清工程款项后自然失效。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

法定代表人：                     法定代表人：

现场代表：                       现场代表：

经办人：                         经办人：

合同签订日期：      年   月   日